אפיון MVP

אפליקציית תרגול למבחני לשכת עורכי הדין בישראל

חלק ב׳ — דין דיוני  |  חלק ג׳ — דין מהותי

מאי 2026  |  גרסה 1.0  |  מסמך אפיון טרום-פיתוח

1. מטרת המוצר

אפליקציית PWA ל-Mobile First המאפשרת לנבחנים להתכונן למבחני הסמכה של לשכת עורכי הדין בישראל.

האפליקציה מכילה שאלות מתוך מבחני עבר רשמיים — חלק ב׳ (דין דיוני) וחלק ג׳ (דין מהותי) בלבד.

המוצר לא מיועד לשלב ראשון למסחור, אלא לשימוש אישי של נבחנים רבים עם צורך בשמירת התקדמות בין מכשירים.

2. קהל יעד

•  נבחנים המתכוננים למבחן הסמכה של לשכת עורכי הדין בישראל

•  דוברי עברית בלבד

•  שימוש עיקרי ממכשיר נייד

•  אין צורך בידע טכני — ממשק פשוט ומוכר

3. עקרונות קשיחים

⚠  הפרת עיקרון אחד מהבאים הוא באג קריטי, לא תקלה.

3.1 אמינות תוכן

•  השאלות חייבות להיות זהות לקבצי המקור — אין לשכתב, לתקן עברית, לסדר ניסוח, לשנות סדר תשובות

•  התשובה הנכונה חייבת להיות זהה לקובץ התשובות הרשמי

•  הסימוכין חייבים להיות זהים לקובץ התשובות הרשמי

•  מספר השאלה חייב להיות זהה למקור

3.2 מה האפליקציה לא עושה

•  לא מציגה הסברים משפטיים חיצוניים

•  לא יוצרת הסברים באמצעות AI

•  לא מתקנת טעויות במקור — מסמנת אותן כחריגה לבדיקה ידנית

•  לא כוללת חלק א׳ מבחינת ההסמכה

3.3 טיפול בחריגות במקור

•  אם יש סתירה בין קובץ שאלות לקובץ תשובות — מסמנים כ-flag לבדיקה ידנית, לא מתקנים אוטומטית

•  אם ספירת השאלות אינה 40 — הקליטה נכשלת hard-fail

4. מצבי שימוש

4.1 תרגול רגיל (practice)

המשתמש בוחר מועד ו/או חלק, עונה על שאלות אחת אחת. אחרי כל שאלה מוצגים: נכון/לא נכון, התשובה הנכונה, הסימוכין. ניתן להמשיך לשאלה הבאה.

4.2 סימולציה (simulation) — זהה למצב מבחן

80 שאלות: 40 דין דיוני + 40 דין מהותי. יש טיימר. אין פידבק תוך כדי. ניתן לנווט בין שאלות ולסמן לחזרה. בסיום מוצג סיכום מלא.

⚠  החלטה: מצב מבחן ומצב סימולציה — אחד הם. שדה mode בטבלת Session מקבל ערך simulation. אין mode נפרד.

4.3 תרגול טעויות (mistakes)

תרגול שאלות שהמשתמש טעה בהן. ניתן לסנן לפי מועד, לפי חלק, ולפי טעויות חוזרות בלבד.

4.4 תרגול מועד ספציפי (by_exam)

המשתמש בוחר מועד ספציפי (לדוגמה: יוני 2024) ומתרגל את שאלותיו.

4.5 תרגול שאלות מסומנות (bookmarks)

תרגול שאלות שהמשתמש סימן לחזרה בכל מצב שהוא.

5. מסכים — MVP

5.1 מסך כניסה / הרשמה

•  אימייל + סיסמה

•  הרשמה: שם, אימייל, סיסמה

•  שכחתי סיסמה — דחייה לגרסה עתידית (אפשר Magic Link אם לא מסבך)

5.2 מסך בית (Home)

•  כרטיס: "המשך תרגול" — ממשיך מהנקודה האחרונה

•  כרטיס: "התחל סימולציה"

•  כרטיס: "תרגול לפי מועד"

•  כרטיס: "תרגול טעויות"

•  כרטיס: "שאלות מסומנות"

•  בר סטטיסטיקה קצר: אחוז הצלחה כללי, מספר שאלות שנענו

5.3 מסך בחירת תרגול

•  בחירת מועד (dropdown): יוני 2024, אפריל 2025, יוני 2025, דצמבר 2025 — או "כל המועדים"

•  בחירת חלק: דין דיוני / דין מהותי / שניהם

•  בחירת מצב: תרגול רגיל / סימולציה

5.4 מסך שאלה — תרגול רגיל

תצוגה:

◦  שם המועד + חלק + מספר שאלה מתוך סך השאלות בסשן הנוכחי

◦  טקסט שאלה (גלילה אם ארוך)

◦  4 תשובות — ניתנות לבחירה

◦  כפתור "בדיקה" — פעיל רק לאחר בחירת תשובה

◦  כפתור "סמן לחזרה" (toggle)

אחרי לחיצה על "בדיקה":

◦  סימון נכון / לא נכון על הבחירה

◦  הדגשת התשובה הנכונה

◦  הצגת הסימוכין

◦  כפתור "שאלה הבאה"

5.5 מסך סימולציה

•  טיימר בראש המסך

•  מספר שאלה + כמות כוללת (1 מתוך 80)

•  אינדיקטור חלק נוכחי (דין דיוני / דין מהותי)

•  ניווט בין שאלות: כפתורי הקודם / הבא + grid מינימלי לקפיצה

•  כפתור "סמן לחזרה" תוך כדי

•  כפתור "סיים מבחן" (עם אישור)

מסך סיכום סימולציה:

◦  ציון כללי: X מתוך 80 (אחוז הצלחה)

◦  פירוט לפי חלק ב׳: X מתוך 40

◦  פירוט לפי חלק ג׳: X מתוך 40

◦  רשימת טעויות: מספר שאלה + התשובה שנבחרה + התשובה הנכונה + סימוכין

◦  כפתור "חזור לבית"

5.6 מסך טעויות

•  סינון: כל הטעויות / טעויות חוזרות / לפי מועד / לפי חלק

•  הצגת מניין שאלות בסינון הנוכחי

•  כפתור "התחל תרגול" על בסיס הסינון

5.7 מסך שאלות מסומנות

•  רשימת שאלות מסומנות עם תצוגה מקוצרת (מועד + חלק + מס׳ שאלה)

•  כפתור "תרגל שאלות מסומנות"

•  אפשרות להסיר סימון מהרשימה

5.8 מסך סטטיסטיקות

•  אחוז הצלחה כללי

•  אחוז הצלחה — דין דיוני בנפרד

•  אחוז הצלחה — דין מהותי בנפרד

•  מספר שאלות שנענו (סך הכל)

•  מספר סימולציות שבוצעו

•  זמן ממוצע לשאלה

•  מספר שאלות שנענו נכון 0 פעמים (לא טופלו)

⚠  אין גרפים ב-MVP. טקסט בלבד, ברור וישיר.

6. מודל נתונים רעיוני

6.1 User

id               UUID, PK
name             TEXT, NOT NULL
email            TEXT, UNIQUE, NOT NULL
password_hash    TEXT, NOT NULL
created_at       TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()

6.2 Exam

id               UUID, PK
exam_date        TEXT  -- "2024-06"
year             INT
month            INT
label            TEXT  -- "יוני 2024"
part             CHAR(1)  -- "B" או "C"
part_name        TEXT  -- "דין דיוני" / "דין מהותי"

6.3 Question

id               UUID, PK
stable_id        TEXT, UNIQUE  -- "2024-06_B_001"
exam_id          UUID, FK -> Exam
part             CHAR(1)  -- "B" או "C"
question_number  INT  -- 1..40
body             TEXT, NOT NULL
option_a         TEXT, NOT NULL
option_b         TEXT, NOT NULL
option_c         TEXT, NOT NULL
option_d         TEXT, NOT NULL
correct_answer   CHAR(1)  -- "א"/"ב"/"ג"/"ד"
reference        TEXT  -- הסימוכין מקובץ התשובות
has_flag         BOOLEAN  -- חריגה שדורשת בדיקה ידנית
created_at       TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()

⚠  AnswerKey לא טבלה נפרדת ב-MVP. correct_answer ו-reference יושבים בתוך Question. פשוט ומספיק.

6.4 UserAnswer

id               UUID, PK
user_id          UUID, FK -> User
question_id      UUID, FK -> Question
session_id       UUID, FK -> Session
selected_answer  CHAR(1)  -- "א"/"ב"/"ג"/"ד"
is_correct       BOOLEAN
answered_at      TIMESTAMPTZ
time_spent_sec   INT
mode             TEXT  -- "practice"/"simulation"/"mistakes"/"bookmarks"

6.5 Session

id               UUID, PK
user_id          UUID, FK -> User
mode             TEXT  -- "practice"/"simulation"/"mistakes"/"bookmarks"
exam_date        TEXT  -- NULL אם "כל המועדים"
part             TEXT  -- "B"/"C"/"both"/"mistakes"/"bookmarks"
started_at       TIMESTAMPTZ
finished_at      TIMESTAMPTZ  -- NULL אם לא הסתיים
total_questions  INT
correct_count    INT  -- מתעדכן בסיום
score_percent    NUMERIC(5,2)
duration_sec     INT

הערה לסימולציה: total_questions = 80, יש לשמור גם correct_count_b (דין דיוני) ו-correct_count_c (דין מהותי) לסיכום מפורק.

6.6 BookmarkedQuestion

id               UUID, PK
user_id          UUID, FK -> User
question_id      UUID, FK -> Question
created_at       TIMESTAMPTZ
UNIQUE(user_id, question_id)

7. פורמט JSON — מבחן בודד (קובץ קליטה)

{
  "exam_date": "2024-06",
  "label": "יוני 2024",
  "part": "B",
  "part_name": "דין דיוני",
  "questions": [
    {
      "stable_id": "2024-06_B_001",
      "number": 1,
      "body": "טקסט השאלה המלא, מדויק כמו במקור...",
      "options": {
        "א": "תשובה א",
        "ב": "תשובה ב",
        "ג": "תשובה ג",
        "ד": "תשובה ד"
      },
      "correct_answer": "ג",
      "reference": "סעיף 129א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ''ב-1982"
    }
  ]
}

פורמט stable_id:

YYYY-MM_PART_NNN
דוגמאות:
  2024-06_B_001   (יוני 2024, דין דיוני, שאלה 1)
  2024-06_C_040   (יוני 2024, דין מהותי, שאלה 40)
  2025-04_B_017
  2025-12_C_003

PART: B = דין דיוני,  C = דין מהותי

8. ולידציות קליטת שאלות

8.1 Hard-fail — קליטה נכשלת לחלוטין

•  מספר שאלות אינו 40 בדיוק

•  שאלה עם פחות מ-4 אפשרויות תשובה

•  שאלה עם יותר מ-4 אפשרויות תשובה

•  תשובה נכונה אינה אחת מהערכים: א, ב, ג, ד

•  stable_id כפול — אותו מזהה כבר קיים ב-DB

•  מספר שאלה כפול באותו מועד וחלק

•  שאלה ללא גוף (body ריק)

•  אפשרות תשובה ריקה

•  שאלה ללא תשובה נכונה (correct_answer חסר)

•  שאלה ללא סימוכין (reference חסר)

•  מספרי שאלות לא רציפים (לא 1 עד 40)

•  part אינו "B" או "C"

•  חוסר התאמה: part="B" אך part_name אינו "דין דיוני", או part="C" אך part_name אינו "דין מהותי"

8.2 Soft-flag — קליטה מצליחה אך מסומנת לבדיקה

•  אורך גוף שאלה קצר מ-20 תווים (חשוד כחלקי)

•  אורך אפשרות תשובה קצר מ-3 תווים

•  תשובה נכונה שנראית לא עקבית עם מבנה השאלה (לא ניתן לזהות אוטומטית — לרישום בלבד)

•  שדה reference קצר מ-10 תווים

9. סטטיסטיקות — MVP

9.1 מה נשמר

•  אחוז הצלחה כללי (מחושב מ-UserAnswer)

•  אחוז הצלחה — דין דיוני בנפרד

•  אחוז הצלחה — דין מהותי בנפרד

•  מספר שאלות שנענו (סך כל UserAnswer של המשתמש)

•  מספר סימולציות שבוצעו (Sessions עם mode=simulation שיש להן finished_at)

•  זמן ממוצע לשאלה (ממוצע time_spent_sec בכל UserAnswer)

•  שאלות שנענו נכון 0 פעמים — לא טופלו כלל

•  שאלות שנענו עם is_correct=false יותר מפעם אחת — טעויות חוזרות

9.2 ניהול טעויות חוזרות

שאלה נחשבת "טעות חוזרת" אם המשתמש ענה עליה is_correct=false 2 פעמים ומעלה.

שאלה יוצאת ממצב "טעות פעילה" כשהמשתמש עונה עליה נכון לאחרונה (last answer is_correct=true).

לא למחוק היסטוריית UserAnswer — הכל נשמר, מצב "פעיל" מחושב לפי הרשומה האחרונה.

10. מחוץ ל-MVP — לא לבנות עכשיו

•  Admin UI להעלאת PDF

•  Parser אוטומטי מלא בתוך האפליקציה

•  AI explanations — בשום צורה

•  תשלומים / מנויים

•  אפליקציית Native (iOS/Android)

•  סיווג שאלות לפי נושאים

•  Roles / הרשאות מורכבות

•  מערכת ניהול תוכן (CMS)

•  צוותים / ארגונים

•  גרפים ו-charts

•  חלק א׳ מבחין ההסמכה

•  שכחתי סיסמה — ניתן לדחות לגרסה 2

•  2FA

•  Magic Link — רק אם לא מסבך Auth

11. סיכונים

סיכון ראשי — איכות קליטת PDF

⚠  זה הסיכון הגבוה ביותר בפרויקט. לא הקוד — ה-data.

•  PDF מכיל שאלות ארוכות עם מעברי שורה שיכולים לגרום לחיתוך טקסט בחילוץ

•  חוסר התאמה בין מספרי שאלות בקובץ שאלות לקובץ תשובות

•  טבלת תשובות לא עקבית (עיצוב שונה בין מועדים)

•  תווים עבריים עלולים להתהפך ב-PDF לא-tagged

•  שאלה בודדת שנחתכת לא נכון — מאפסת את כל ה-alignment

סיכון שני — drift בין JSON ל-DB

•  אם מכניסים אותו מועד פעמיים — כפילות stable_id חייבת לעצור קליטה

•  אם משנים JSON לאחר קליטה — DB לא מתעדכן אוטומטית

סיכון שלישי — UX ב-RTL עם שאלות ארוכות

•  שאלות ארוכות (5-10 שורות) דורשות גלילה — לא לבלוק את כפתורי הפעולה

•  תשובות ארוכות עלולות לשבור layout

12. החלטות פתוחות — עם המלצה לכל אחת

1.  האם לאחד מצב מבחן וסימולציה?

המלצה: כן — mode אחד: simulation.

סיבה: שני שמות לאותה פונקציונליות הם בלבול מיותר. כל Session עם mode=simulation תומך ב-80 שאלות, טיימר, ופידבק רק בסוף.

2.  האם לשמור תשובות כ-option_a/b/c/d בתוך Question?

המלצה: כן — שדות פשוטים בתוך Question.

סיבה: AnswerOption כטבלה נפרדת הוא over-engineering. 4 שדות קבועים מספיקים לחלוטין, מאחר שהמבנה לא ישתנה.

3.  האם AnswerKey הוא טבלה נפרדת?

המלצה: לא — correct_answer ו-reference יושבים ישירות ב-Question.

סיבה: טבלה נפרדת מוסיפה JOIN לכל שאלה ללא יתרון אמיתי ב-MVP. כשיהיה צורך בגרסאות תשובות — נפרד אז.

4.  האם PracticeSession ו-SimulationSession הן טבלאות נפרדות?

המלצה: לא — טבלת Session אחת עם שדה mode.

סיבה: מפשט שאילתות, מפשט קוד, מספיק עם שדה mode + שדות ייעודיים כמו correct_count_b ו-correct_count_c לסימולציה.

5.  האם צריך Admin UI בשלב ראשון?

המלצה: לא.

סיבה: הוספת שאלות תיעשה דרך pipeline פנימי: PDF → Python script → JSON מאומת → load ל-DB. Admin UI מוסיף complexity ב-MVP ללא ערך מיידי.

6.  איך לנהל "טעויות חוזרות"?

המלצה: שאלה שנענתה is_correct=false לפחות 2 פעמים, ופעם הנכונה האחרונה אינה הרשומה הכי חדשה.

סיבה: שמים LAST ANSWER בשאילתה: GROUP BY question_id, ORDER BY answered_at DESC, ולוקחים את הסטטוס האחרון. פשוט, לא צריך שדה נפרד.

7.  איך להציג סיכום סימולציה?

המלצה: Single screen עם 4 מדדים + רשימת טעויות. ללא גרפים.

סיבה: מדדים: (1) X/80 כללי, (2) X/40 דין דיוני, (3) X/40 דין מהותי, (4) זמן כולל. רשימת טעויות: מספר שאלה | בחרת: X | נכון: Y | סימוכין. זה כל מה שהנבחן צריך.

8.  מה ה-Auth המומלץ?

המלצה: Email + Password סטנדרטי עם JWT.

סיבה: Magic Link מחייב שרות email בחיצוני ומורכבות נוספת. ב-MVP, email+password עם bcrypt מספיק לחלוטין. שכחתי סיסמה — דחייה לגרסה 2.

9.  מה ה-stack המומלץ?

המלצה: React + Vite (PWA) | FastAPI | PostgreSQL.

סיבה: React — RTL ו-Mobile-first עם Tailwind פשוט. FastAPI — מהיר לבנות, schema ברור עם Pydantic. PostgreSQL — תומך JSON, UUID, וניתוח סטטיסטי בקלות. אין צורך ב-ORM כבד — SQLAlchemy Core מספיק.

10.  האם לשמור "המשך תרגול" (resume)?

המלצה: כן — Session שלא הסתיים (finished_at IS NULL) מאפשר resume.

סיבה: מספיק לשמור את question_ids של הסשן ב-Session.question_ids (JSON array) ואת last_answered_index. לא לבנות מנגנון מורכב — פשוט להציג "המשך מהשאלה X".

13. Pipeline קליטת PDF — ראשי תיבות

לכל מועד מבחן, התהליך:

•  שלב 1: חילוץ PDF שאלות → רשימת שאלות גולמיות (script Python)

•  שלב 2: חילוץ PDF תשובות → dict: מספר שאלה → {תשובה נכונה, סימוכין}

•  שלב 3: מיזוג לפי מספר שאלה

•  שלב 4: יצירת JSON לפי הפורמט הסגור בסעיף 7

•  שלב 5: הרצת ולידציות מסעיף 8 — hard-fail על כל כשל

•  שלב 6: בדיקה ידנית של כל flag שנוצר

•  שלב 7: import ל-DB רק לאחר אישור ידני

⚠  לא לדלג על שלב 6. בדיקה ידנית היא חובה לפני כל import.

14. זרימת משתמש ראשונה (First-Run Flow)

•  משתמש מגיע → מסך הרשמה (שם, אימייל, סיסמה)

•  התחברות → מסך בית

•  בוחר "תרגול לפי מועד" → בוחר יוני 2024, דין דיוני, תרגול רגיל

•  מוצגות שאלות 1-40 אחת אחת

•  בכל שאלה: בוחר תשובה → לוחץ "בדיקה" → רואה נכון/לא נכון + סימוכין → "שאלה הבאה"

•  בסוף הסשן: מוצג סיכום קצר + כפתור "חזור לבית"

•  משתמש חוזר → מסך בית מציג אחוז הצלחה עדכני ו-"המשך תרגול"

מסמך זה הוא אפיון MVP בלבד — לא כולל קוד, מימוש, או החלטות תשתית סופיות.